Phần 1: Thiết kế

| Bước | Việc cần làm | Người chịu trách nhiệm | Điều kiện để sang bước sau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghi nhận story mới, viết theo mẫu User Story (Là…, tôi muốn…, để…) | PO | Story nói rõ ai dùng, muốn gì, để làm gì |
| 2 | Viết 3–7 AC (Given-When-Then) và phân loại MoSCoW dựa trên mục tiêu Release. | PO + Khách | Có đủ 3–7 AC; có nhãn MoSCoW ban đầu. |
| 3 | Refinement: Các User Story đáp ứng các tiêu chỉ I.N.V.E.S.T, đạt DoR | Devs + PO + SM | Story đạt Definition of Ready (DoR), đủ nhỏ cho 1 Sprint. |
| 4 | Sprint Planning: Đưa User Story đạt DoR vào Sprint Backlog theo ưu tiên MoSCoW. | Devs + PO | User Story nằm trong Sprint Backlog; Devs cam kết thực hiện được. |
| 5 | Phát triển, test thử theo AC và đối chiếu Definition of Done (DoD) chung để nghiệm thu. | Devs + PO | Đạt 100% DoD và pass toàn bộ AC. Chuyển sang Done. |

Phần 2: Thử quy trình với 2 tình huống

| Tình huống | Xử lý ở bước số mấy | Xử lý thế nào |
| --- | --- | --- |
| Giữa Sprint, Marketing đòi đưa ngay story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy, nhưng story này chưa có AC. | Bước 2 & 4 | Từ chối đưa vào Sprint ngay vì Sprint đang chạy không được phép thêm User Story và chưa đạt DoR (thiếu AC). Chuyển story về Bước 2 để PO làm rõ AC, sau đó chờ Refinement (Bước 3) rồi mới xét đưa vào Sprint sau tại Bước 4. Ví dụ AC mẫu: Given Bệnh nhân A chia sẻ mã giới thiệu cho B, When B đăng ký tài khoản và hoàn thành chuyến đi đầu tiên, Then hệ thống tự động cộng voucher 20k vào ví của A và gửi thông báo “Đã nhận voucher”. |
| Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều nói yêu cầu của mình là Must. | Bước 2 & 3 | PO phân loại lại MoSCoW tại Bước 2, giới hạn tổng Must <= 60% tổng các User Story đợt Release. Tại Bước 3, Devs và PO căn cứ vào giá trị và phạm vi Release thực tế để hạ bậc các story ít cấp thiết hơn xuống Should hoặc Could. Ví dụ gán nhãn mẫu: - CSKH (Gửi ticket khiếu nại): Must (Trải nghiệm cốt lõi, giữ chân khách). - Marketing (Mã giới thiệu): Should (Tăng trưởng, làm sau khi luồng chính ổn định). - Vận hành (Xuất Excel tài xế): Could (Xử lý thủ công/query DB tạm thời được). |